项目编号：CTBUGC-2018035
项目名称：重庆工商大学南北区学生公寓屋面防水处理工程（第二次）
招　标　文　件

招 标 人：重庆工商大学
二○一八年十二月

目  录

1第一章  招标公告


11 招标条件


12 项目概况与招标范围


13 投标人资格要求


14 招标文件的获取


25 投标文件的递交


26 发布公告的媒介


27 联系方式


3第二章  招标文书


31 工程名称及概况


32 投标人资质


33 施工内容


34 工程材质和施工要求


45 质量


46 工期


47 投标报价和结算原则


58 付款办法


59 评标、定标办法


610 履约保证金


611 合同协议书


612 投标须知


9第三章  协议书


12第四章  投标文件格式


121 投标文件袋封套格式


132 投标文件格式




第一章  招标公告
重庆工商大学南北区学生公寓
屋面防水处理工程（第二次）招标公告

1 招标条件
本招标项目  重庆工商大学南北区学生公寓屋面防水处理工程  是  重庆工商大学校长办公会 批准建设，招标人为  重庆工商大学  ，资金来源：  业主自有  。项目已具备招标条件，现对该项目的  施工  进行公开招标。
2 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：重庆工商大学南北区学生公寓屋面防水处理工程。
2.2 建设地点：重庆工商大学南岸校区内。
2.3 工程规模：屋面防水处理面积约4944m2，伸缩缝处理约15m。
2.4 工程投资：投资额约45.3万元。
2.5 计划工期：35日历天。
2.6 招标范围：包含但不限于学生公寓南苑2、13B、研究生2单元和北苑1、2、5、6、10、12（7楼屋面）、13、16、20、21栋等屋面防水、伸缩缝处理，以及与之相关或涉及到的拆除、恢复等其他有关的施工内容，具体以招标人提供的工程量清单、招标文件中的施工内容和招标人现场指令为准。
3 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的  防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质 ；近三年（2015年11月1日至投标截止时间止）投标人具有己完工且竣工验收合格的单项合同金额不低于40万元的屋面防水工程业绩至少1个，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程建设的能力。
3.2 市外建筑施工企业投标：市外建筑施工企业参与本项目投标须按照渝建发【2016】22号文执行，未按照渝建发【2016】22号文办理入渝手续的市外建筑施工企业作否决投标处理。 
3.3 本次招标  不接受  联合体投标。
4 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2018年12月17日（北京时间，下同）起，在重庆工商大学招投标信息网（http://zbcg.ctbu.edu.cn）“工程采购公告”栏目直接下载：招标文件（含工程量清单）、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。
4.2 招标文件每套售价200元，售后不退，投标人必须按照招标人标书制作费缴费要求，提供已交纳招标文件制作费凭据后，方能提交投标文件。
5 投标文件的递交
5.1 投标文件递交时间：2018年12月25日9时00分至9时30分（北京时间），逾期送达者或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.2 投标截止和开标时间：2018年12月25日9时30分(北京时间)。
5.3 投标和开标地点：重庆工商大学厚德楼8002室。
6 发布公告的媒介
本次招标公告在重庆工商大学招投标信息网站上发布。
7 联系方式
招标人：重庆工商大学
地  址：重庆市南岸区学府大道19号
招标咨询联系人：谭老师  023-62393102
现场踏勘联系人：黄老师  023-62769105  139 9643 6092 
重庆工商大学采购与招投标管理中心
2018年12月17日       
第二章  招标文书
重庆工商大学南北区学生公寓
屋面防水处理工程（第二次）招标文书
1 工程名称及概况
1.1 工程名称：重庆工商大学南北区学生公寓屋面防水处理工程。
1.2 建设地点、规模：本工程位于重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学南岸校区内，屋面防水处理面积约4944m2，伸缩缝处理约15m。

1.3招标范围：包含但不限于学生公寓南苑2、13B、研究生2单元和北苑1、2、5、6、10、12（7楼屋面）、13、16、20、21栋等屋面防水、伸缩缝处理，以及与之相关或涉及到的拆除、恢复等其他有关的施工内容，具体以招标人提供的工程量清单、招标文件中的施工内容和招标人现场指令为准。
2 投标人资质

2.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；近三年（2015年11月1日至投标截止时间止）投标人具有己完工且竣工验收合格的单项合同金额不低于 40万元的屋面防水工程业绩至少1个，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程建设的能力。 

2.2 市外建筑施工企业投标：市外建筑施工企业参与本项目投标须按照渝建发【2016】22号文执行，未按照渝建发【2016】22号文办理入渝手续的市外建筑施工企业作否决投标处理。 

2.3 本次招标 不接受 联合体投标。

3 施工内容

3.1 屋面防水处理：拆除保温盖板（如有）、清理基层；在原有的防水层上用1:2.5水泥砂浆满做找平层25mm；然后满做4mm厚弹性体改性沥青防水卷材一层；最后在卷材防水层上做30mm厚C20细石混凝土保护层。
3.2 屋面伸缩缝处理：拆除原有伸缩缝，清理干净，按伸缩缝的相关图集做法重新处理伸缩缝。

3.3 本施工内容中如有没有提到的，以现场踏勘为准。

3.4 工程完工后场地清洁及建筑垃圾转运出校外。

4 工程材质和施工要求

4.1 工程所使用材料必须是正规厂家生产，具有厂名、厂址和质量合格证的产品，所进材料须严格经招标人确认，现场代表验收签字确认后方可使用。防水材料推荐品牌：渝长顺、成都蜀羊、卓宝等同档次及以上品牌。

4.2 材料要求：防水卷材技术性能指标执行标准GB18242-2000Ⅰ型，即可溶物含量≥2900g/㎡，不透水性压力≥0.3Mpa，保持时间≥30min；耐热度90℃，无滑动、流淌、滴落，低温柔度-18℃无裂纹，拉力≥450N/50mm，最大拉力时延伸率≥30%。
4.3 施工要求

施工搭接要求长边搭接宽度不小于70mm，短边不小于150mm，相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm。卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固、封闭严密，不允许有皱折、孔洞、翘边脱层、滑移等外观缺陷。女儿墙转角处应作R>15㎝的圆弧，附加层不得漏贴，并逐层做好隐蔽验收。执行标准《屋面工程技术规范》GB50345-2012和《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012。以上标准若有最新版，则按最新版本执行。

清理基层后需先对基层进行检查，发现薄弱环节先行补强，经检查合格后方可进行下道工序施工。
屋面防水应按照规范要求设置分格缝，并嵌缝。

施工时处理好屋面排水，不能积水，做好排水孔、透气孔防水处理。

4.4 中标人必须服从招标人现场代表的质量监督要求和管理，文明施工，安全生产，按时完工，竣工验收时做到“工完场清”。自觉遵守学校的相关规定及要求。

4.5 中标人应保护好施工场所所有设施、设备、地下管网等，保证物品及人员的安全，自行承担施工期间全部安全责任，如造成招标人损失应进行赔偿。施工用水电挂表计量，按实收费。

4.6 未明确的做法施工单位在施工过程中应严格按国家现行有效的施工工艺、验收等标准、规范进行施工和以现场技术交底为准。

5 质量

5.1 达到国家现行有关施工质量验收规范、标准和有关规定的合格标准要求。

5.2 工程质保期：5年。

6 工期

以招标人通知中标单位进场之日起35日历天内完工并验收，如遇下雨或大风天气，工期可顺延。

7 投标报价和结算原则

7.1 投标报价

7.1.1 计价方式：本工程采用全费用固定综合单价。
7.1.2 报价范围：投标人的投标报价应是招标文件所述的施工内容内全部工作内容的投标报价。投标人应按第三章投标文件格式中的“投标报价项目明细表”所列项目进行报价，但施工内容相同的子项综合单价必须一致，否则为无效标。

7.13 报价原则
投标人以招标文件、合同条件、工程项目清单或工程量清单（如有）、本次招标范围的施工设计图纸（如有）、现场踏勘、国家技术和经济规范及标准、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-20018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。
投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、基层补强（如有）、企业管理费、利润、风险费用、转运及多次转运费、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。

7.2 结算原则

结算总价款=Σ（各分项中标综合单价×该项实际完成的合格工程量）。

7.2.1 在招标人指定的屋面防水处理工程范围内，按各分项中标综合单价乘以该项实际完成的合格工程量，据实结算；

7.2.2 超出招标范围新增工程内容，按发包人审批程序报批，经批准后方可实施，否则发包人不予认可。

8 付款办法

本工程不支付预付款。工程完工经发包人组织竣工验收合格后，支付完成合格工作量的70%且不超过合同金额的70%，备齐相关资料（含竣工图或制作竣工图确有难度的包括作法、材质、尺寸的工作内容示意图）经审计部门审计并出具工程竣工结算审核报告、移交合格竣工资料后，承包人按结算总价款的3%缴纳质保金，发包人将工程结算总价款余款支付给承包人，待质保期满后无质量和售后服务问题一次性退还质保款（不计利息）。

9 评标、定标办法

9.1 招标人自行组织评标，评标委员会依法组建。

9.2 在完全满足招标文件要求，确保工程质量、工期、工程量的前提下，以投标总报价排序筛选，最低报价者中标。

9.3 投标无效条款

评审委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，视为无效投标：

(1)投标人未按招标文件规定缴纳标书制作费和投标保证金的；

⑵投标人不具备招标文件规定的资格要求；

⑶法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在该项目中同时投标；

⑷投标文件未按照招标文件中投标文件格式中所规定签字、盖章的；

⑸投标文件出现多个投标方案；

⑹投标文件内容未全部响应招标文件或出现严重漏项或报价低于成本价格；

⑺投标综合单价报价的任意一项超过最高限价的；施工内容相同的综合单价报价不一致的；投标总报价与分项报价之和不相等的；

⑻投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

10 履约保证金

10.1 履约保证金的递交形式：转账或电汇。

10.2 履约保证金的递交金额：中标合同金额的10%。

10.3 履约保证金的递交时间：招标人发出中标通知书后7日内。

10.4 履约保证金的退还：工程竣工验收合格并经招标人书面同意后10个工作日内无息退还。

10.5 招标人基本账户信息：

收款人名称：重庆工商大学

收款人账号：3100 0276 0902 4907 533

收款人开户行：工行重庆南岸学府支行

转账或电汇时请注明“CTBUGC-2018035工程履约保证金”。
11 合同协议书
本工程协议书见第三章，通用条款按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。

12 投标须知

12.1 现场踏勘

招标人不组织集中踏勘，由投标单位自行到现场实地踏勘、测量。投标人应对现场及周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料等任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。投标人承担现场踏勘的责任和风险。踏勘现场的费用由投标人自行承担，踏勘现场过程中的安全责任由投标人自行负责。

12.2 投标文件的组成及要求

12.2.1 投标文件的组成：由资格审查部分、投标函部分组成。

12.2.2 投标文件份数

投标函部分: 一式二份（正本一份，副本一份），装订成册；
资格审查资料：一式二份（正本一份，副本一份），装订成册。
  12.2.3 投标文件的密封
12.2.3.1 投标文件袋用 “投标函部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。

12.2.3.2 投标函部分及U盘或光盘装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位公章。

12.2.3.3 “投标函部分”小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处贴白色封条并加盖投标人单位公章，同时“投标文件”大袋应按投标文件组成的第12.2.3.5项的规定写明相应内容。

12.2.3.4 “资格审查资料”单独封装，密封并在袋上封口处贴白色封条并加盖投标人单位公章，同时应按投标文件组成的第12.2.3.5项的规定写明相应内容。

12.2.3.5 “投标文件”大袋、“资格审查资料”封套上写明

招标人的名称：重庆工商大学

投标文件袋（或资格审查资料袋）

项目名称：                                       
投标人名称：                              (盖单位公章)
投标人地址：                                     
在         年     月     日     时     分前不得开启。
12.2.3.6 如果“投标文件”大袋和“资格审查资料”袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。

12.3 标书制作费、投标保证金缴纳标准和方法
投标人在投递投标文件之前须缴纳标书制作费和投标保证金。缴纳成功后请将标书制作费和投标保证金缴款凭据复印件加盖单位公章放入投标文件内，否则视为投标无效。标书制作费与投标保证金必须在工行缴费系统中选择相应的缴费项目（重庆工商大学标书制作费或重庆工商大学投标保证金）分2次缴纳，不得合并缴纳。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
投标人从非工行缴费系统缴纳的标书制作费和投标保证金，视为无效投标。

标书制作费和投标保证金缴纳操作方式详见重庆工商大学招投标信息网（http://zbcg.ctbu.edu.cn）“通知公告”栏目直接下载查询。
12.3.1 标书制作费

（1）标书制作费金额：200元，售后不退。

（2）缴纳方式：①个人银行卡（a、PC端登陆网页缴费，b、工行手机银行缴费，c、自助ATM机缴费）；②工行企业网上银行缴费。
（3）投标人在投递投标文件之前须缴纳规定金额的标书制作费，标书制作费到账截止时间：投标截止时间3小时前（若本招标文件规定的投标截止时间顺延，则投标保证金到帐截止时间相应顺延），迟到的投标保证金将被视为无效。若投标单位基本账户为工行的，标书制作费须使用工行企业网上银行方式缴纳（请在相关操作界面选择缴费项目“重庆工商大学标书制作费”）；若投标单位基本账户为工行之外的其他银行的，投标单位授权代表使用个人银行卡方式缴纳（请在相关搜索框中输入“重庆工商大学标书制作费”），该标书制作费视为该个人所代表的投标单位缴纳。

（4）投标单位在相关操作界面中，必须准确填写的项目有：

①投标项目编号：CTBUGC-2018035
②投标单位全称

③投标单位授权代表姓名

④投标单位联系电话

⑤投标单位对公结算账号

⑥投标单位开户行名称

⑦标书制作费具体金额

12.3.2 投标保证金

（1）投标保证金金额：9000元（玖仟元整）。

（2）缴纳方式：①个人银行卡（a、PC端登陆网页缴费，b、工行手机银行缴费，c、自助ATM机缴费）；②工行企业网上银行缴费。

（3）投标人在投递投标文件之前须缴纳规定金额的投标保证金，投标保证金到账截止时间：投标截止时间3小时前（若本招标文件规定的投标截止时间顺延，则投标保证金到帐截止时间相应顺延），迟到的投标保证金将被视为无效。若投标人基本账户为工行的，投标保证金须使用工行企业网上银行方式缴纳（请在相关操作界面选择缴费项目“重庆工商大学投标保证金”）；若投标人基本账户为工行之外的其他银行的，投标人授权代表使用个人银行卡方式缴纳（请在相关搜索框中输入“重庆工商大学投标保证金”），该投标保证金视为该个人所代表的投标人缴纳。

（4）投标保证金以工行企业网上银行方式缴纳的，投标人的投标保证金退还至汇款账户；投标保证金以个人银行卡方式缴纳的，该投标保证金视为该个人所代表的投标人缴纳，投标人的投标保证金退还至投标人已录入系统的对公结算账户，不退回个人银行卡账户中。除中标候选人以外的其他投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起10个工作日内全额无息退还投标保证金（如遇学校财务关账则顺延到财务开账后退回）；自中标人缴纳履约保证金并与中标人签订合同之后10个工作日内向中标人和其他中标候选人全额无息退还投标保证金（如遇学校财务关账则顺延到财务开账后退回）。
12.4 投标文件的递交和开标 

12.4.1 投标文件递交时间： 2018年12月25日9时00分至9时30分（北京时间），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

12.4.2 投标截止和开标时间： 2018年12月25日9时30分(北京时间)。

12.4.3 投标和开标地点：重庆工商大学厚德楼8002室。
12.5 联系方式
招标人：重庆工商大学

地址：重庆市南岸区学府大道19号

招标咨询联系人：谭老师  023-62393102
现场踏勘联系人：黄老师  023-62769105  139 9643 6092 
第三章  协议书
发包人（全称）：重庆工商大学                 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 重庆工商大学南北区学生公寓屋面防水处理                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：重庆工商大学南北区学生公寓屋面防水处理。
2.工程地点：重庆工商大学南岸校区内。
3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：业主自有。

5.工程内容：学生公寓南苑2栋、13B、研究生2单元和北苑1、2、5、6、10、12栋7楼屋面、13、16、20、21栋屋面等 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：屋面防水、伸缩缝处理，包含但不限于与之相关或涉及到的拆除、恢复等其他有关的施工内容，具体以发包人提供的的工程量清单、招标文件中的施工内容和发包人现场指令为准。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：35天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。质保期5年。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：工程量清单计价，全费用固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；
（5）招标文件；
（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、结算原则与工程款支付
1.结算原则
结算总价款=Σ（各分项中标综合单价×该项实际完成的合格工程量）。

（1）在招标人指定的屋面防水处理工程范围内，按各分项中标综合单价乘以该项实际完成的合格工程量，据实结算；

（2）超出招标范围新增工程内容，按发包人审批程序报批，经批准后方可实施，否则发包人不予认可。

2.工程款支付

本工程不支付预付款。工程完工经发包人组织竣工验收合格后，支付完成合格工作量的70%且不超过合同金额的70%，备齐相关资料（含竣工图或制作竣工图确有难度的包括作法、材质、尺寸的工作内容示意图）经审计部门审计并出具工程竣工结算审核报告、移交合格竣工资料后，承包人按结算总价款的3%缴纳质保金，发包人将工程结算总价款余款支付给承包人，待质保期满后无质量和售后服务问题一次性退还质保款（不计利息）。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学校内  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章  生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  伍  份，承包人执  叁  份。

	发包人：重庆工商大学 (公章)
	承包人：(公章)

	
	

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	（签字）
	（签字）

	统一社会信用代码：125000007428748822 
	统一社会信用代码：          

	地  址： 重庆市南岸区学府大道19号
	地  址：        

	邮政编码： 400067 
	邮政编码：   

	法定代表人：孙芳城  
	法定代表人：             

	委托代理人：       
	委托代理人：             

	电  话：023-62393102 
	电  话：     

	传  真：   
	传  真：     

	电子信箱：                 
	电子信箱：   

	开户银行：工行重庆南岸学府支行
	开户银行：   

	账  号：3100027609024907533  
	账  号：     


第四章  投标文件格式
1 投标文件袋封套格式
招标人的名称：重庆工商大学

投标文件袋
项目名称：                                       
投标人名称：                              (盖投标人公章)
投标人地址：                                     
在         年     月     日     时     分前不得开启。
2 投标文件格式

目  录

1、投标函部分
（1）投标函
（2）投标报价项目明细表
2、资格审查部分
（1）提供法定代表人身份证明书原件和法定代表人授权委托书原件
（2）投标人基本情况表

（3）提供工商行政管理部门核发并加载统一社会信用代码的营业执照，即“一照一码”营业执照副本原件的复印件加盖投标单位鲜章
（4）提供资质等级证书副本原件的复印件加盖投标单位鲜章
（5）市外建筑施工企业参与本项目投标须按照渝建发【2016】22号文执行。提供本单位已纳入重庆市住房和城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”且在入渝信息有效期内的截图文件并加盖本单位公章
（6）标书制作费和投标保证金缴款凭据原件或复印件

（7）同类或类似工程业绩至少1项，提供合同复印件加盖投标单位鲜章


                （项目名称）施工招标
投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
投  标  函
  重庆工商大学  (以下简称招标人)： 
1.我方已详细阅读             (项目名称)            项目的招标文件等全部招标资料，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究招标文件的全部招标资料后，我方愿意以投标总价大写            （ 小写：    元）的报价，并严格按照合同条款、工程施工标准、规范等要求实施和完成项目施工。

2.我方承诺在     日历工期天内完成招标文件规定的内容。
3.我方承诺按照招标文件规定缴纳投标保证金（如有）。
4.我方承诺派驻本项目的项目负责人为：      ；若项目负责人不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。
5.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
6.我方若中标：
(1)我方承诺所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效；
(2)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
(3)我方承诺本投标函是合同文件的组成部分；
(4)我方承诺在合同规定的期限内完成并移交合同约定的全部内容。
7.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且符合招标文件的全部要求。
               投标人：                                    (盖投标人公章)
               法定代表人(或委托代理人)：                      (签字)
               地  址：                                        
               邮政编码：         电话：         传真：         
               日    期：           年         月         日
重庆工商大学南北区学生公寓
屋面防水处理投标报价项目明细表
	分项名称
	单位
	工程量
	综合单价最高限价（元）
	综合单价投标报价（元）
	小计（元）
	备注

	屋面防水处理
	m2
	610
	90
	
	
	南苑

	屋面防水处理
	m2
	4334
	90
	
	
	北苑

	伸缩缝处理
	m
	15
	550
	
	
	按延长米计

	合计金额大写：
	
	
	


备注：表中工程量为暂定，不得更改，否则投标无效。综合单价为全费用综合单价。投标人报价超过任一分项最高限价的，按废标处理；分项名称相同报价不一致的，按废标处理；分项小计之和与投标总报价不一致的，按废标处理。

投标人：（盖章）

                                      年   月   日


                 （项目名称）施工招标
投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）
       年  月  日
法定代表人身份证明书
投标人名称：                                       
单位性质：                                         
地    址：                                         
成立时间：        年    月    日
经营期限：                                        
姓名：         性别： 
    年龄：      职务：     
系 
    (投标人名称)      的法定代表人。
特此证明。
          投标人：    
                      (盖投标人公章)
                                      
年      月      日
	此处粘贴或复印
法定代表人身份证复印件正面

	
	此处粘贴或复印
法定代表人身份证复印件背面


法定代表人授权委托书 

本人 (姓名) 系  (投标人名称)  的法定代表人，现委托 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
(项目名称)  施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：             
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件和授权人身份证复印件。
                  投标人：                         　   (盖投标人公章)
                 法定代表人：                          (签字)
                 身份证号码：                          
                 委托代理人：                          (签字)
                 身份证号码：                          
                                               年  
  月  
  日
	此处粘贴或复印
法定代表人身份证复印件正面

	
	此处粘贴或复印
委托代理人身份证复印件正面

	
	
	

	此处粘贴或复印
法定代表人身份证复印件背面
	
	此处粘贴或复印
委托代理人身份证复印件背面


投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：1、营业执照；

2、企业资质证书；

3、市外建筑企业须按要求提交相应证明材料。
注：以上资料复印件加盖投标人单位鲜章。

投标保证金和标书制作费
（附投标保证金和标书制作费缴纳凭据复印件并加盖企业公章）
















