合同条款

项目编号：CTBUGC-2022007

项目名称：学府苑二号门红柱子上方铝塑板屋面防水工程

施 工 合 同

重庆工商大学

2022年4月

发包人（全称）： 重庆工商大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：学府苑二号门红柱子上方铝塑板屋面防水工程

2、工程地点：重庆工商大学校内

3、预算金额：53475元

4、工程范围及主要施工内容：在铝塑板表面上通过聚氨酯布封缝，非固化沥青粘接等措施大面积敷贴SBS防水卷材。

（1）基层处理及节点处理

A铲除屋面板表面浮松物和灰尘，基层冲洗干净，保持平整、干燥；

B铝塑板表面有裂缝部位，裂缝中间铺贴聚脂布加强处理，两侧100mm范围内涂刷非固化橡胶沥青涂料，涂刷2遍，厚度1.5m；

C屋面表面低洼处，用1：3水泥砂浆找平，坡度坡向水落口，保证屋面排水通畅。

（2）防水层施工

A涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，厚度2mm。

B铺贴4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材层，边涂刷边在非固化涂料层上滚铺SBS防水卷材，同时用滚轴压平，避免产生折痕或空气气泡，使其与基层粘接牢固，卷材搭接宽度为100mm。

C蓄水（淋水）试验：防水施工完成后，屋面上做蓄水试验或雨后试验。

D工完场清，将建筑垃圾转运至校外渣场。

（3）以上工程量为暂估，实际数量投标单位可自行到现场测量。

（4）以上不明确的内容和做法及施工工艺以现场交底及相关规范为准。

第二条  施工工期

1、计划开工日期： 2022 年  月  日，以发包人通知进场施工之日为准。

2、计划竣工日期： 2022 年  月  日，总工期 10 日历天（春节假期顺延时间由发包人根据承包人实际放假时间确定）。

3、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面确认，工期方可顺延，工程费用不予调整。

4、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。

第三条  签约合同价款及支付

1、签约合同价款：暂定人民币大写  元整（小写  元），其中：暂列金额为人民币大写零元整（小写0元）。最终合同总价以按竣工结算原则进行审定的金额为准。

2、工程款支付：不支付预付款，工程完工经发包人组织验收合格后，支付工程合同价的70%，备齐相关资料（含竣工图或，若作竣工图确有难度的，则提供包括作法、材质、尺寸的工作内容示意图）经审计部门审计并出具工程竣工结算审核报告、移交合格竣工资料后付至结算总价的97%，剩余3%作为质量保修金。五年质保期满，完成保修责任且无遗留问题后无息返还质量保修金。

第四条  结算方式及审计费用

1、竣工结算原则

（1）计价方式：本工程采用全费用固定综合单价计价方式，中标综合单价不得进行调整。

（2）结算方法：

结算总价=∑全费用综合单价×实际完成的合格工程量。工程数量经双方现场收方签字认可方可作为结算依据。

（3）施工中用水、电另挂表收费。其中水费4.55元/吨，电费0.848元/度，如遇价格调整则按新的标准执行。

2、送审要求及审计费用的支付：承包人在办理结算时应准确报送工程量和总造价，报送的的结算金额金额误差范围应在±3%以内。审计时，终审金额审减率在±3%以内（含3%）（以审核后的的结算金额为基础），由发包人支付审计费用；审减率超过3%时，超过3%部分的基本审计费、审减效益费由承包人承担，在最终结算款中扣除，审计费率以发包人与审计单位签订的合同为准（承包人承担的审计费用不开发票）。另如遇漏报项目，其漏报部分的费用按审计后的漏报金额减半支付。

第五条  材料供应

1、工程所用材料由承包人采购。承包人所提供的材料必须是正规厂家生产，必须满足环保和国家相关质量标准，应有产品合格证、质量检验报告、质保书、技术参数指标等说明产品质量的相关资料，各性能指标应满足发包人使用需求，发包人对到达施工现场的所有材料进行全数报验检查、随机抽样检测（按有关规范要求委托相应资质的检测单位检测）。承包人所提供的材料须事先提供样品严格经发包人现场代表验收签字同意后方可按样品采购材料进场使用，否则，造成的一切后果由承包人承担。

2、材料检测不合格或达不到相关技术规范和标准的，承包人除应负责承担与材料检测相关的费用之外，还应赔偿由此对发包人造成的一切损失，并承担违约责任。

3、由承包人采购的材料，发包人明确了材料品牌（见下表）、规格要求的，承包人必须按发包人明确的要求供应至现场，若有特殊原因需更改，必须事先书面征得发包人的同意及是否重新核价等。

主要材料品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷材防水 | 福建固牌、渝长顺、金兴牌、东方雨虹 |

注：本工程所需部分材料必须采用上表中推荐品牌（厂家）的产品，所选产品需事先提供样品取得发包人现场代表同意后，才能按样品采购材料进场使用。否则，造成的一切后果由承包人承担。

第六条  质量标准

1、隐蔽工程在施工过程中必须通知发包人进行中间验收，合格认可后才能进行下一步施工。

2、承包人必须保证工程质量按设计及施工方案要求和国家现行工程验收规范、标准一次性验收合格，如因施工质量问题造成的一切返工损失皆由承包人负责。

第七条  质保期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，质量保修期从工程竣工验收合格之日计算，质保期： 5年。

保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起24小时内由承包人派人修理。若24小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的一切费用均由承包人支付。

第八条  工程风险和措施

下列工程风险和措施及其一切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。

1、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。

2、合同结算方式与市场价发生变动的风险。

3、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。

4、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。

第九条  双方职责

１、发包人职责

⑴ 协助承包人清除工程范围内障碍及三通一平工作。

⑵ 协调处理日常有关事务。

⑶ 按合同约定及时支付工程款。

⑷负责对施工单位施工过程、工程质量进行监管。

２、承包人职责

⑴ 服从发包人统一指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。

⑵ 严格按照修缮方案、变更设计通知书及有关规范施工。竣工后绘制竣工图，并向发包人提供完整的竣工档案资料纸质3套（电子资料1份）。

⑶ 施工用水电由承包人按发包人指定位置，自行连接，装表计量，水电费按学校规定缴纳。此项发生的费用由承包人承担。

⑷ 竣工验收合格之日起一个月内向发包人提供完整的竣工档案3套，结算资料3套。

第十条  违约责任

1、承包人所用材料不符合本合同要求，则须按合同返工，返工损失自负。

2、未经发包人许可，承包人未按批准的施工图及施工方案施工，则承包人必须返工，费用自负。

3、承包人不得将所承包的工程转包和违法分包，一经发现，发包人将没收其履约保证金，并无条件终止合同，一切损失由承包人承担。

4、承包人在施工中未按经批准的施工图与施工说明、任务单等施工，致使施工工程不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。

5、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。

6、承包人未按约定时间完成施工，每延迟一天将承担2000元/天违约责任金。

7、竣工验收合格之日起一个月内向未发包人提供完整的竣工档案及结算资料，发包人将按每延迟一天扣除2000元对承包方进行处罚。

第十一条  争议解决

本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向发包人所在地人民法院起诉。

第十二条  其它

1、工程竣工后，承包人应在10天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。

2、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包人、承包人均不追究责任，并顺延工期。

3、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的一切损失。按照重庆市现行有关规定做好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。

4、发包人委派为现场代表  （手机：  ），承包人委派为现场代表  （手机：  ），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。

5、本合同一式 陆 份，其中发包人 肆 份，承包人 贰 份，双方签字、盖章后生效，工程质保期满并支付质保金后失效。

6、未尽事宜由双方协商解决。

第十三条 履约保证金

1.担保形式：银行转账或见索即付银行保函（采用转账或电汇方式递交的，必须从中标单位（成交供应商）的基本账户转入或汇入）。

2.担保金额：暂定合同总价的10%。

3.提交时间：成交供应商应在重庆市政府采购网云平台网上竞采结果公告之日（不含）起7日内提交采购人，若未按时提交，采购人有权取消其成交资格。

4.退还期限及方式：工程竣工验收合格后，如无违约责任，采购人一次性无息退还给成交供应商。银行保函在工程竣工验收合格后60日内一次性解保。如遇寒、暑假，退还时间顺延。

5.采购人履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558853100753300031

统一社会信用代码：125000007428748822

转账或电汇时请在“备注或附言”栏中填写“CTBUGC-2022007履约保证金”。

以下空白，转下一页。

| 发包人：重庆工商大学（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）： | 法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）： |
| 统一社会信用代码：125000007428748822 | 统一社会信用代码： |
| 地 址：重庆市南岸区学府大道19号 | 地 址： |
| 邮政编码：400067 | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权委托人： | 授权委托人： |
| 电 话：023-62393102 | 电 话： |
| 传 真：/ | 传 真： |
| 电子信箱：/ | 电子信箱： |
| 开户银行：工行重庆南岸学府支行 | 开户银行： |
| 账 号：3100027609024907533 | 账 号： |

签约时间：2022年4月日

附件1：全费用工程量清单

全费用工程量清单

| 序号 | 施工内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费（高度在30m左右，并是悬空屋面） | m2 | 465 |  |  |  |
| 2 | 措施费：脚手架费，从现有的现浇屋面运材料到铝塑板屋面和供工人上下屋面 | m3 | 465 |  |  |  |
| 3 | 铲除原有铝塑板屋面表面浮松物和灰尘；铝塑板表面有裂缝部位，采用铺贴聚脂布加强处理，并两侧100mm范围内涂刷非固化橡胶沥青涂料，涂刷2遍，厚度1.5mm | m2 | 465 |  |  |  |
| 4 | 屋面整体涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，厚度2mm，再铺贴4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材层。 | m2 | 465 |  |  | 31*15=465m2 |
| 5 | 蓄水（淋水）试验，完工后场地清洁 | m2 | 465 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

学府苑二号门红柱子上方铝塑板屋面防水工程

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或签章）

2022 年  4  月    日

报价函及承诺书

致：重庆工商大学（采购人名称）

我方在参加 学府苑二号门红柱子上方铝塑板屋面防水工程 （项目名称）的询价采购活动中，报价及承诺如下：

1.我方愿意按照本项目采购人发布的询价采购的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，投标总报价为人民币小写：    元（大写：      ）（全费用工程量清单报价表见下页），并严格按照合同约定和询价采购的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人：                  电话：                  。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方已熟知本项目网上询价公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上询价公告及其附件的全部要求。

4.我方承诺满足供应商资格要求中基本资格条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺满足供应商资格要求中特定资格条件的全部要求。

6.我方若中选，将按照网上询价公告及其附件中的有关要求按时足额交纳履约保证金；将按照采购人发布的“合同条款”和询价采购结果、询价公告签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

8.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

全费用工程量清单

| 序号 | 施工内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |  |
| 1 | 安全文明施工费（高度在30m左右，并是悬空屋面） | m2 | 465 | 30 |  |  |  |
| 2 | 措施费：脚手架费，从现有的现浇屋面运材料到铝塑板屋面和供工人上下屋面 | m3 | 465 | 10 |  |  |  |
| 3 | 铲除原有铝塑板屋面表面浮松物和灰尘；铝塑板表面有裂缝部位，采用铺贴聚脂布加强处理，并两侧100mm范围内涂刷非固化橡胶沥青涂料，涂刷2遍，厚度1.5mm | m2 | 465 | 5 |  |  |  |
| 4 | 屋面整体涂刷非固化橡胶沥青防水涂料，厚度2mm，再铺贴4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材层。 | m2 | 465 | 70 |  |  |  |
| 5 | 蓄水（淋水）试验，完工后场地清洁 | m2 | 465 | 3 |  |  | 31*15=465m2 |
| 1 | 安全文明施工费（高度在30m左右，并是悬空屋面） | m2 | 465 | 30 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 53475 |  |  |  |

备注：表中工程量为暂定，表中工程量和暂列金不得更改，否则将失去成为成交供应商的资格。综合单价为全费用综合单价。总报价和分项报价超过最高限价的，将失去成为成交供应商的资格。

授权委托书

致：重庆工商大学（采购人名称）

本人       （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 学府苑二号门红柱子上方铝塑板屋面防水工程 （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供 应 商：                         （盖单位法人章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

联系电话：                  邮箱：

年   月   日

授权代理人身份证扫描件 正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月    日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：    职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。

联系电话              邮箱            （法定代表人签署文件的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字）：

年  月  日

供应商（投标人）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（询价公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的许可证名称（询价公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |